附件3
水资源基础调查项目（地下水）

绩效评价报告

评价部门：西藏自治区地质环境监测总站
被评价部门：西藏自治区地质环境监测总站
报告日期：2026年6月8日
水资源基础调查项目绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2023年11月，自然资源部为确保履行“两统一”职责，印发了《关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号），启动全国水资源基础调查工作。2024年4月，自然资源部办公厅印发《水资源基础调查实施方案》，定于2024~2026年组织开展全国水资源基础调查工作，摸清全国水资源的总量、分布及特点。

水是重要的自然资源，为全面落实水资源基础调查工作，确保水资源基础调查工作有序开展，在充分评估我区工作基础、技术条件及保障能力的基础上，以国家《水资源基础调查实施方案》为基础，编制《西藏自治区水资源基础调查实施方案》，开展自治区地下水资源基础调查工作。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

以西藏自治区境内地下水资源为调查对象，围绕履行自然资源“两统一”职责，从自然资源的角度开展调查，大致查明区内地下水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，形成以国土“三调”及其年度变更调查成果为统一底版的、具有自然资源调查特色的地下水资源调查评价成果，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

2.阶段性目标（2025年度）

2025年度设计工作量：完成项目实施方案编制1套、物探测深测量1081点、物探测井2450米、水文地质钻探2450米、地下水位动态监测1260点次、抽水试验35组。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高财政资金效益，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，将预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现花尽量少的钱办尽量多的事。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》要求，绩效指标包括三级，一级指标主要为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。二级指标为必填，数量指标、质量指标、经济指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意指标。三级指标数量不得少于2个且须量化，时效指标不得少于1个且须量化。三级指标总数不得少于10个，应尽量细化和量化。
（三）绩效评价工作过程。
依据年度工作任务完成实际，结合预算科目、事前绩效评估工作完成项目绩效评估工作。绩效评价贯穿预算编制、执行、监督全过程。

三、综合评价情况及评价结论
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	年度指标值
	度量单位
	实际完成值
	完成率
	分值
	得分

	产出指标
	数量指标
	西藏自治区2023年地下水资源年度调查评价报告及图件
	≥
	1
	份
	1
	100.00%
	10.00
	10

	产出指标
	数量指标
	西藏自治区2024年地下水资源年度调查评价报告及图件
	≥
	1
	份
	1
	100.00%
	10.00
	10

	产出指标
	数量指标
	西藏自治区地下水资源基础调查专业技术设计书
	≥
	1
	份
	1
	100.00%
	10.00
	10

	产出指标
	质量指标
	西藏自治区地下水资源周期调查评价报告及图件
	≥
	1
	份
	1
	100.00%
	10.00
	10

	产出指标
	时效指标
	地下水资源调查全部工作
	＝
	1
	年
	1
	100.00%
	10.00
	10

	效益指标
	生态效益指标
	研究区域水均衡、水安全，强化全区生态保护，促进人与自然的和谐共生
	≥
	90
	%
	90
	100.00%
	10.00
	10

	效益指标
	可持续发展指标
	贯彻落实新时代党的治藏方略，坚持生态保护第一，建设美丽西藏，把西藏打造成为国家生态文明高地，保护地下水资源，为全区各行业提供地下水资源相关数据支撑
	≥
	90
	%
	90
	100.00%
	10.00
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	保护地下水资源，建设生态文明高地
	≥
	95
	%
	95
	100.00%
	10.00
	10

	成本指标
	经济成本指标
	为相关部门提供数据支撑，保护地下水资源、保护生态环境、指导城市规划等
	＝
	2254.31
	万元
	2254.31
	100.00%
	10.00
	10

	合计
	100.00
	100


四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况
西藏自治区地质环境监测总站依据自治区政府以藏政办发[2001]13号文要求承担全区地下水资源调查、评价及监测工作。已经在全区开展了21个县区1:5万水文地质调查及17个县区地下水监测工作，有成熟的地下水资源调查、监测及评价工作基础和成果，下一步根据《自然资源部办公厅关于印发水资源基础调查实施方案的通知》（自然资办发〔2024〕7号）要求，完成我区地下水资源基础调查工作，掌握我区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

（二）项目过程情况。

监督地下水监测站点运行维护、重建地下水监测站点、地下水位水质监测数据采集分析、成果梳理及发布全过程。

（三）项目产出情况。

主要控制数量、质量、时效及成本，2025年完成水文地质钻探35孔/2481.88米、地质编录2469.4米、物探测井2454.32米、物探测深点数1548点、抽水试验35组、双环入渗试验36组、降水灌溉入渗试验3组、灌溉入渗试验11组、工程点测量35点、地下水动态监测292点次、河道测流12断面、小流域测流35断面；项目成本完全按预算执行。

（四）项目效益情况。

相关部门提供数据支撑，为国民经济建设、地下水环境保护、生态环境保护等服务。
五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：

	绩效评估自评表

	单位

信息
	西藏自治区地质环境监测总站
	项目

名称：
	水资源基础调查（地下水）

	评估

内容
	权重
	评估问题
	权重
	评分
	自评说明

	合计
	100
	100
	

	立项必要性
	24
	是否符合自治区党委、政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工？
	2
	2
	

	
	
	是否与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复？
	2
	2
	

	
	
	是否与已实施的政策或项目重复？
	2
	2
	

	
	
	受益人是否明确？
	2
	2
	

	
	
	是否符合中央决策部署？
	2
	2
	

	
	
	是否列入本单位年度工作计划？
	2
	2
	

	
	
	是否可有替代性？
	2
	2
	

	
	
	预期产出是否能满足需求？
	2
	2
	

	
	
	是否具有现实需求？
	2
	2
	

	
	
	经济、社会、环境或可持续性效益是否明显？
	2
	2
	

	
	
	事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策？
	2
	2
	

	
	
	是否存在技术上的瓶颈？
	2
	2
	

	投入经济性
	10
	预算是否有漏项？
	2
	2
	

	
	
	预算测算是否有规范的支出标准依据？
	2
	2
	

	
	
	能否以较低成本实现绩效目标？
	2
	2
	

	
	
	是否有节约成本或杜绝浪费的措施？
	2
	2
	

	
	
	是否有提高预算使用效率的措施或预案？
	2
	2
	

	绩效目标合理性
	30
	是否有明确的绩效目标？
	3
	3
	

	
	
	绩效目标是否量化可考核？
	3
	3
	

	
	
	是否于部门的长期规划目标、年度工作目标相一致？
	3
	3
	

	
	
	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性？
	3
	3
	

	
	
	绩效目标和绩效指标是否匹配？
	3
	3
	

	
	
	绩效目标设计是否全面完善？
	3
	3
	

	
	
	绩效指标是否细化、量化？
	3
	2
	

	
	
	绩效目标和绩效指标是否契合政策或项目实质？
	3
	3
	

	
	
	是否对满意度指标进行量化预测？
	3
	3
	

	
	
	产出和效果是否相关联？
	3
	3
	

	实施方案可行性
	16
	是否制定实施方案或计划？
	2
	2
	

	
	
	组织机构是否健全，职责分工是否明确？
	2
	2
	

	
	
	是否有具体的实施时间？
	2
	2
	

	
	
	是否有明确的工作程序？
	2
	2
	

	
	
	基础设施条件是否能够有效保障？
	2
	2
	

	
	
	是否有针对突发事件或未知风险的应急措施？
	2
	2
	

	
	
	是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段？
	2
	2
	

	
	
	资金能否足额保证？
	2
	2
	

	筹资合规性
	12
	筹资渠道是否符合法律法规规定？
	2
	2
	

	
	
	筹资结构是否合理？
	2
	2
	

	
	
	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围？
	2
	2
	

	
	
	资金来源渠道是否明确？
	2
	2
	

	
	
	各渠道资金到位时间、条件是否能够落实？
	2
	2
	

	
	
	财政资金支持方式是否科学合理？
	2
	2
	

	可持续性
	8
	财力支持方面是否持续？
	2
	2
	

	
	
	组织管理机构是否可持续？
	2
	2
	

	
	
	运行机制是否可持续？
	2
	2
	

	
	
	预期产出及效果是否持续？
	2
	2
	


